INFORME DE DESARROLLO

Resumen de Avances y Actividades del Proyecto

Período de Ejecución: 2 al viernes 23 de octubre de 2026

Estatus General: En progreso

Tecnologías Principales: SvelteKit, Node y PostgreSQL

Área / Módulo: Acceso, minería, 1 x 1000 y timbres fiscales

1. Introducción y Objetivo

El presente documento detalla las actividades y los hitos alcanzados desde el 2 de octubre hasta el viernes 23 de octubre de 2026. Al inicio, el trabajo se concentró en dejar listo el entorno local y la organización del proyecto. En los días siguientes se cerró el acceso de los contribuyentes, con registro, inicio de sesión y aprobación del expediente, y quedó disponible la tasa diaria del BCV. Las pantallas de entrada al sistema ya acompañan ese avance. Sobre esa base quedaron en uso las declaraciones de minería, el impuesto del 1 x 1000, el alta de verificadores del SAREN y la emisión del timbre fiscal en PDF con código QR firmado. Tesorería, la verificación de timbres en el SAREN, los reportes, el POA y la auditoría siguen pendientes.

2. Configuración de Infraestructura y Entorno

Para que el equipo trabaje sobre la misma base, se completó la preparación inicial del proyecto. Estos son los puntos atendidos:

Configuración de Entornos de Trabajo: Los entornos locales quedaron listos para trabajar las pantallas y el servidor de forma homogénea.

Estructuración de Carpetas y Proyecto: El proyecto quedó organizado como un monorepo, con las pantallas en SvelteKit, el servidor en Node y los datos en PostgreSQL.

Despliegue e Instalación de Coolify en Servidor: El 2 de octubre se reportó la instalación de Coolify en el servidor; esa instalación sigue por confirmar.

3. Avances en el Desarrollo de Software

El desarrollo se apoya en SvelteKit para las pantallas, en Node para la lógica del servidor y en PostgreSQL para guardar la información. Con esa base ya funcionan el acceso de los contribuyentes, la tasa diaria, la minería, el 1 x 1000 y el timbre fiscal.

3.1 Stack Tecnológico Implementado

Las pantallas se construyen con SvelteKit y el servidor con Node, y la información queda en PostgreSQL. Esa combinación ya está en uso y es la que sostiene el acceso, la consulta de la tasa diaria y los módulos de recaudación que ya cerraron.

3.2 Primer Módulo: Gestión de Usuarios y Timbres Fiscales

La gestión de usuarios y el acceso están terminados. La persona puede registrarse, iniciar sesión y quedar a la espera de que se apruebe su expediente. El inicio de sesión no exige esa aprobación. La emisión del timbre sí la exige: solo un contribuyente con el expediente aprobado obtiene el timbre. El documento sale en PDF, con un código QR firmado, y el monto en bolívares usa la tasa del BCV que el sistema ya tiene guardada. El timbre queda vigente al emitirse. La pantalla de compra todavía muestra un ejemplo y no pide el timbre. La portada, el login, el registro, el escritorio, el perfil y las solicitudes pendientes ya están. También quedó el alta de cuentas de verificadores del SAREN, para el personal que más adelante revisará los timbres.

3.3 Tasa diaria del BCV

Quedó lista la tasa diaria del BCV. El sistema la consulta cada día y la conserva. Esa tasa es la que convierte el valor en euros del timbre a bolívares.

3.4 Declaraciones de minería y el impuesto del 1 x 1000

Las declaraciones de minería ya se registran. El impuesto sale del volumen, el precio y la alícuota de la actividad: extracción, procesamiento o subproducto. Si la declaración se presenta fuera del lapso, queda marcada y se indica la sanción legal de 1.000 euros para el expediente. Esa sanción no se suma al monto de la planilla. El impuesto del 1 x 1000 también quedó en uso: se carga una orden de pago o un lote, y el impuesto es el monto ejecutado dividido entre mil.

4. Cuadro Resumen de Actividades

| Categoría | Descripción del Avance | Estado |
| --- | --- | --- |
| Entornos de Trabajo | Entornos locales listos para las pantallas y el servidor | Completado |
| Estructura de Proyecto | Monorepo con SvelteKit, Node y PostgreSQL | Completado |
| Servidor / Despliegue | Coolify se reportó el 2 de octubre y sigue por confirmar | Por confirmar |
| Acceso de contribuyentes | Registro, inicio de sesión y aprobación del expediente | Completado |
| Tasa BCV | Consulta diaria de la tasa, usada también para el timbre | Completado |
| Pantallas de acceso | Portada, login, registro, escritorio, perfil y pendientes | Completado |
| Declaraciones de minería | Impuesto por actividad. Si es extemporánea, sanción de 1.000 euros fuera de la planilla | Completado |
| Impuesto del 1 x 1000 | Carga de una orden o de un lote | Completado |
| Verificadores SAREN | Alta de cuentas del personal que verificará timbres | Completado |
| Timbres fiscales | PDF y código QR firmado. La pantalla de compra sigue de ejemplo | Completado |
| Tesorería | Registro y conciliación de pagos. La pantalla es de ejemplo | Pendiente |
| Verificación SAREN | Lectura y consumo del timbre. La pantalla es de ejemplo | Pendiente |
| Reportes, POA y auditoría | Tablero, exportaciones y revisión de lo actuado. Las pantallas son de ejemplo | Pendiente |

5. Próximos Pasos

El siguiente paso es la tesorería: registrar el pago y conciliarlo. Después quedan la verificación del timbre en el SAREN, y los reportes, el POA y la auditoría. Esas pantallas muestran datos de ejemplo y todavía no operan.

Confirmar la instalación de Coolify reportada el 2 de octubre, para poder llevar el proyecto al servidor.